|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta de Reunión** | | | | |
| **Reunión Número:** | 6 | | **Fecha:** | 10 de agosto de 2016 |
| **Hora de Inicio:** | 3:20 pm | | **Hora de Finalización:** | 4:00 pm |
| **Miembros del Equipo Presente** | | | **Clientes Presentes** | |
| Luisa Álvarez | | | Leonardo Flórez Valencia | |
| Alejandra Rocha | | |  | |
| Andrés Pinedo | | |  | |
| **Lugar de Reunión:** | | | Facultad de ingeniería  Oficina ing. Leonardo | |
| **Tipo de Reunión:** | | | Revisión avance prototipo | |
| **Temas desarrollados** | | | | |
| * Asignación de tareas individuales * Revisión general del prototipo * Revisión primera versión Memoria trabajo de grado | | | | |
| **Tareas Designadas** | | | | |
| **Tarea Asignada** | | **Responsable** | **Fecha de Entrega** | |
| Continuar avance prototipo  Logo pantalla principal  Login con Facebook | | Andrés Pinedo | 17 de agosto de2016 | |
| Editar mockup  Hacer plan de memoria trabajo de grado  Revisión trabajo a futuro  Revisión datos base de datos | | Paula Rocha | 17 de agosto de2016 | |
| Buscar formato para xml  Arreglar arquitectura con entidad externa.  Cambiar información de la base de datos | | Luisa Álvarez | 17 de agosto de2016 | |
| Empezar árbol de toma de decisiones para el Triage | | Paula y Luisa | 17 de agosto de2016 | |
| **Conclusiones** | | | | |
| * Continuar trabajo realizado | | | | |
| **Sanciones** | | | | |
|  | | | | |

[1] Hernández Esteban, Oviedo Camilo, Benavides Camilo, Jiménez Sebastián, Díaz Fabiana, Suárez David, y Paula Alejandra Rocha, «GitHub-SnoutPoint-Networks: Proyecto de SnoutPoint, red social para mascotas», 2015. [En línea]. Disponible en: https://github.com/Mutisantos/SnoutPoint-Networks. [Accedido: 27-jun-2016].