|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta de Reunión** | | | | |
| **Reunión Número:** | 7 | | **Fecha:** | 24 de agosto de 2016 |
| **Hora de Inicio:** | 2:40 pm | | **Hora de Finalización:** | 4:00 pm |
| **Miembros del Equipo Presente** | | | **Clientes Presentes** | |
| Luisa Álvarez | | | Leonardo Flórez Valencia | |
| Alejandra Rocha | | |  | |
| Andrés Pinedo | | |  | |
| **Lugar de Reunión:** | | | Facultad de ingeniería  Oficina ing. Leonardo | |
| **Tipo de Reunión:** | | | Resolución problemas internos grupo de trabajo | |
| **Temas desarrollados** | | | | |
| * Presentación conflictos internos por los diferentes puntos de vista de cada uno de los integrantes * Lluvia de ideas acerca de la resolución del conflicto interno * Revisión calendario general de TAppi | | | | |
| **Tareas Designadas** | | | | |
| **Tarea Asignada** | | **Responsable** | **Fecha de Entrega** | |
| Realización acta individual con los compromisos asignados hasta final de periodo académico | | TAppi | 25 de agosto de2016 | |
| Continuar avance del prototipo (front-end) | | Andrés Pinedo | 31 de agosto de2016 | |
| Arreglar arquitectura con entidad externa.  Continuar avance del prototipo (back-end) | | Luisa Álvarez | 31 de agosto de2016 | |
| Continuar árbol de toma de decisiones para el Triage  Hacer plan de memoria de trabajo de grado | | Paula Rocha | 31 de agosto de2016 | |
| **Conclusiones** | | | | |
| * Continuar trabajo realizado * Todas las comunicaciones entre los miembros del grupo deben ser mediante el uso del correo electrónico institucional con copia a Paula Rocha | | | | |
| **Sanciones** | | | | |
|  | | | | |

[1] Hernández Esteban, Oviedo Camilo, Benavides Camilo, Jiménez Sebastián, Díaz Fabiana, Suárez David, y Paula Alejandra Rocha, «GitHub-SnoutPoint-Networks: Proyecto de SnoutPoint, red social para mascotas», 2015. [En línea]. Disponible en: https://github.com/Mutisantos/SnoutPoint-Networks. [Accedido: 27-jun-2016].